






北工商校发〔2023〕13号
关于印发《北京工商大学项目库管理办法（试行）》的通知

各单位：
[bookmark: _Hlk127862502]现将《北京工商大学项目库管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。


                   北京工商大学   
2023年4月21日




北京工商大学项目库管理办法（试行）

第一章  总则
第一条 为进一步加强学校预算管理，科学合理安排预算项目，提高资金使用效率及效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《北京工商大学预算管理办法》等文件规定，结合我校实际，制定本办法。 
第二条 本办法所称项目库是根据学校整体事业发展规划及重点工作任务申报的特定目标类项目，经过立项申报、审核论证、择优排序而建立的拟纳入年度预算的项目储备库。项目储备库实行分级管理，按管理级次分为学校项目库、归口部门项目库、项目单位项目库，统一纳入学校预算系统管理。
第三条 纳入项目库管理的项目包括拟申请市财政专项资金和校内专项资金支持的项目。
    第四条 项目库是学校编制项目预算的重要依据，纳入学校年度预算的项目原则上需从学校项目库中产生，对于未纳入学校项目库的项目原则上不安排预算。
第五条 项目库管理原则：
（一）科学性。项目申报单位及项目归口管理部门应围绕学校发展规划尽早谋划项目立项，论证细化项目实施方案及预算，做熟项目前期工作，确保学校发展规划和年度重点任务落地。
（二）绩效性。纳入项目库的项目应当有明确合理的绩效目标和实施方案，项目绩效实行全过程管理，逐步实行绩效结果与预算安排挂钩。
（三）择优性。项目库申报的项目应符合学校事业发展规划和年度重点工作要求，根据项目的轻重缓急、预期绩效等综合因素进行排序，符合财政专项支持政策的项目优先争取财政专项，其余项目视学校财力状况统筹纳入预算安排范围。
（四）动态性。项目库实行动态管理，根据学校事业发展规划，各级项目库管理部门依权限定期对项目库进行项目增补、清理、调整优先顺序。
第二章 项目库管理职责
第六条 发展规划处负责审核项目是否符合学校整体事业发展规划和年度重点工作任务。
第七条 计划财务处负责学校预算管理系统建设维护与学校项目库的日常管理工作，负责制定和完善项目库管理制度以及审核项目预算申报材料、组织评审等工作。
第八条 项目归口管理部门负责组织归口项目的申报立项、论证排序、绩效管理工作，负责制定归口管理项目的相关制度。
第九条 国有资产管理处负责审核归口的设备、家具、软件等资产采购相关内容是否符合相关资产管理办法，切实提升资产使用效益。
第十条 项目负责人是项目申报、执行与绩效考核的第一责任人，对项目申报资料的真实性、准确性、及时性、完整性负有直接责任，项目单位负责本单位项目遴选、报送等工作，负有项目的管理责任。
第十一条 审计处负责对项目库管理工作进行审计监督。
第三章 项目申报与入库
第十二条 各单位申报项目，需由项目负责人签批后将项目申报材料提交至学校预算系统的项目单位库，经学校二级单位党政联席会或处（院）务会讨论通过的项目，由项目单位负责人签批后上报至归口部门项目库。“三重一大”决策的项目，须提交相应会议纪要等支撑资料。
第十三条 入库项目的申报要求：
（一）符合学校整体事业发展规划、年度重点工作任务，阶段性重点工作任务要求，或涉及重大安全隐患整改、涉及师生重大关切的基本民生保障要求；
（二）申请当年预算的项目应于当年6月底前逐级完成学校项目库入库程序，申报下一年年初预算的项目应于当年年底前完成学校项目库入库程序；
（三）申报项目须经过充分论证，内容详实完备、立项依据充分、实施计划可行、支出内容具体、资金预算详实；
（四）具有明确合理的项目期和绩效目标，跨年度的项目，需同时设置项目总体绩效目标和年度绩效目标；
（五）按要求提供项目申报材料，包括项目可行性报告、项目实施方案、项目经费预算、项目评审报告、绩效目标表等资料，保证申报材料真实、准确、完整。
第十四条 归口管理部门负责对申报项目进行审核、组织论证、遴选以及排序，经项目归口部门负责人、分管业务校领导签批后，将项目提交至学校项目库。发展规划处、计划财务处、国有资产管理处、招标与采购办公室、审计处等相关职能部门原则上应参与归口部门项目论证。
第十五条 项目分类及归口管理部门
1.教学类项目：归口管理部门为教务处，包括本科课程建设、教材建设、教学平台建设、学生竞赛等项目。
2.学科建设类项目：归口管理部门为研究生院，包括学科建设、博士点建设、研究生教育改革等项目。
3.科研类项目：归口管理部门为科学研究院，包括科技创新服务能力提升、重点实验室建设、智库基地建设等科学研究项目。
4.改善办学条件类项目：归口管理部门为校园建设处及公共事务处（具体划分依照职能部门权责边界确认单），包括楼宇改造、地下管线改造、运动场及道路修缮等项目。
5.基本建设类项目：归口管理部门为校园建设处，包括房屋建筑物新建、改扩建等项目。
6.信息化建设类项目：归口管理部门为信息网络中心，包括数字化校园建设、管理运行软件平台等项目。
7.人才队伍建设类项目：归口管理部门为人事处，包括教师队伍建设、高层次人才培育、柔性引进等项目。
8.文化建设类项目：归口管理部门为党委宣传部、党委学生工作部、党委研究生工作部（具体划分依照职能部门权责边界确认单），包括校园文化提升等项目。
第十六条 项目库预算申报与学校预算申报程序同步。申报年初预算的，各归口部门在预算系统中提交的项目资料，由计划财务处审核形成“一上”项目清单。经学校“三重一大”程序批准确定“一下”项目预算控制数。各归口部门及项目单位修改完善后重新提交计划财务处进入“二上”评审程序，待学校批复后下达。申报追加预算的，归口部门提交的项目由计划财务处履行预算评审和预算调整程序后下达。
第十七条 已纳入项目库的项目拟申报财政专项的，应按相关要求，履行市财政局和市教委组织的事前绩效评估和预算评审程序。
第四章 项目管理
第十八条 预算申报内容原则上应与已纳入项目库的项目预算内容一致，不得随意变更。跨年度实施项目，应编制滚动预算，按照项目计划支出进度分年度申报预算。
第十九条 学校项目库中超过12个月未安排预算资金的，或项目审定前因客观原因发生变化确需将项目退回下级项目库进行调整后申报的，应重新履行项目入库程序。
第二十条 计划财务处定期对项目库进行调整，将存在以下情况的项目清理出库：
（一）不再符合国家政策、学校整体发展规划的项目；
（二）同类项目绩效评价不合格的项目；
（三）入库3年以上仍未纳入预算的项目；
（四）项目实施单位自行提出申请，报归口管理部门同意，书面向计划财务处申请退出的项目；
（五）其他不再符合入库条件的项目。
第五章 项目绩效管理与监督
第二十一条 项目管理要融入绩效管理的理念和要求，建立“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的全过程绩效运行机制。
第二十二条 项目申报立项与管理过程中，各相关部门应当严格遵守国家和学校的各项制度和财经纪律，自觉接受审计、纪检等部门的监督检查。
第六章 附则
第二十三条 本办法由计划财务处负责解释。
第二十四条 本办法自发布之日起执行。
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